## Slide 1
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
导入
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
01 / 22
软件协作方式正在变化
面向产品、项目与研发管理人员
单位名称
讲师姓名
日期
阶段管理
持续反馈
Agent 协作

## Slide 2
为什么今天要谈开发模式
导入
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
02 / 22
过去常问
现在更应关注
能否更快写代码
如何形成正确结果
谁负责完成任务
谁约束并审查结果
何时交付功能
如何持续验证价值
Agent 改变的不只是编码速度

## Slide 3
本课程回答什么
导入
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
03 / 22
聚焦内容
开发模式如何变化
生命周期如何重组
管理责任如何变化
价值风险如何平衡
!
本次不展开
工具安装与命令
团队导入方案
产品选型比较
现场实操训练

## Slide 4
瀑布/V 模型：用阶段控制复杂度
模式演进
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
04 / 22
需求
设计
开发
测试
交付
需求对应验收
设计对应测试
价值
范围清晰 · 责任可追踪
限制
反馈较晚 · 变更成本高

## Slide 5
敏捷与 DevOps：用反馈缩短周期
模式演进
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
05 / 22
计划
构建
测试
发布
反馈
核心变化
小批次交付
持续测试验证
运行反馈回流
价值
更快验证价值
挑战
持续保持质量

## Slide 6
Agent 时代继承什么
模式演进
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
06 / 22
瀑布 / V：基线、审查与责任
敏捷 / DevOps：迭代与持续验证
AI Agent：任务委派与密集反馈
可靠交付
不是替代，而是重组

## Slide 7
什么是本课程所说的 AI Agent
Agent 定义
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
07 / 22
问答辅助
回答问题
内容生成
生成片段
工具执行
读取与检查
Agent 协作
修改并验证
上下文 + 授权 + 执行 + 验证

## Slide 8
人与 Agent 的职责边界
Agent 定义
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
08 / 22
Agent 可辅助
资料整理
方案比较
任务执行
测试运行
结果汇报
人必须负责
业务目标
范围取舍
关键批准
证据审查
最终责任
责任不能空缺

## Slide 9
已经出现的实践框架
Agent 定义
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
09 / 22
Superpowers
澄清
计划
测试 -> 审查
用流程约束执行
Spec Kit
规格
计划
任务 -> 实现
规格驱动实现
OpenSpec
提案
规格
设计 -> 任务
变更保持可追踪
从即时生成，走向工程协作
公开仓库：obra/superpowers · github/spec-kit · Fission-AI/OpenSpec

## Slide 10
全生命周期：变化发生在哪里
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
10 / 22
构思需求
+ Agent
规划设计
+ Agent
编码
+ Agent
测试
+ Agent
发布
+ Agent
!
运维
+ Agent
反馈
+ Agent
Agent 参与的不只是编码

## Slide 11
构思与需求：从记录到辅助澄清
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
11 / 22
传统方式
会议访谈
人工归纳
文档评审
Agent 可辅助
连续追问
汇总分歧
检查遗漏
!
管理关注
目标确认
范围取舍
假设标识
澄清可加速，取舍仍在人

## Slide 12
规划与设计：从交接到上下文协作
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
12 / 22
需求
分层交接
设计
检索约束
任务
核对一致
评审
批准承诺
架构承诺
由人批准
成本影响
由人判断
安全边界
由人负责
方案可推演，承诺需审批

## Slide 13
编码与测试：从执行到受控委派
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
13 / 22
读取
修改
测试
报告
审查
!
管理关注
不扩大范围
测试真执行
高风险复核
执行更密集
证据更重要

## Slide 14
发布与运维：从执行到辅助诊断
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
14 / 22
准备
审批
上线
监控
诊断
Agent 可辅助
整理发布内容
归纳日志信息
提出定位方向
!
不可失控委派
上线批准
敏感权限
事故决策
诊断可加速，权限需守住

## Slide 15
迭代反馈：从复盘到快速归纳
生命周期
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
15 / 22
可加速工作
汇总用户反馈
整理缺陷模式
同步变更记录
人的判断
识别真实价值
决定优先顺序
确认下轮范围
回流下一轮需求
信息可归纳，优先级在人

## Slide 16
Agent 带来的三类价值
价值与风险
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
16 / 22
信息处理更快
快速阅读与归纳
环节衔接更顺
同步需求与产物
验证反馈更密
修改后立即检查
价值来自更短的反馈距离

## Slide 17
速度不会自动变成质量
价值与风险
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
17 / 22
!
错误落实更快
假设进入实现
!
完成错觉更强
生成不等于通过
!
权限影响更大
越界修改数据
!
责任容易模糊
输出无人负责
加速也会放大错误

## Slide 18
新模式仍需要的控制原则
价值与风险
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
18 / 22
01
目标明确
02
上下文充分
03
授权有界
04
验证有据
05
责任有人
可控协作，才是可靠加速

## Slide 19
三种模式不是三选一
总结
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
19 / 22
瀑布 / V 模型
基线与验证责任
敏捷 / DevOps
迭代与持续反馈
AI Agent
细粒度受控执行
组合能力，形成可靠交付

## Slide 20
管理者需要回答的五个问题
总结
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
20 / 22
01
目标是否明确？
02
上下文是否充分？
03
!
授权是否适当？
04
结果是否验证？
05
责任是否清晰？
评估 Agent 协作成熟度的共同语言

## Slide 21
结语
总结
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
21 / 22
Agent 加速软件工作
人定义方向并对结果负责
保留工程纪律
提升反馈密度
守住责任边界

## Slide 22
参考资料
参考
传统软件开发模式与 AI Agent 协作开发
22 / 22
Superpowers
软件开发方法与技能框架
查看公开仓库
Spec Kit
规格驱动开发工具包
查看公开仓库
OpenSpec
轻量规格与变更组织
查看公开仓库
仅作为工程化实践示例，不构成选型建议