## Slide 1
技术管理培训 / 新版完整母版
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
01 / 39
传统软件开发模式
与 AI Agent 时代的
软件开发模式
面向产品、项目与研发管理人员
PROCESS / FEEDBACK / CONTROLLED EXECUTION
01
阶段控制
瀑布 / V
02
持续反馈
敏捷 / DevOps
03
受控协作
AI Agent
工程纪律被保留，协作颗粒度被重塑
单位 / 讲师 / 日期待补充

## Slide 2
开场 / 课程结论
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
02 / 39
Agent 加快工作，
本课程的基本立场
人仍对结果负责
目标
仍需人定义
边界
仍需人批准
结果
仍需有证据
执行可委派
+
验证有依据
+
批准有人负责

## Slide 3
开场 / 课程边界
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
03 / 39
建立模式判断框架
讨论工作组织与责任，不做工具推介
本课程聚焦
三种模式完整流程
角色、产物与质量责任
Agent 的事实边界
管理者判断清单
本次不展开
工具安装与命令
产品优劣排名
团队实施方案
自主组织预测

## Slide 4
开场 / 教学案例
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
04 / 39
同一业务目标，不同开发方式
贯穿案例：为业务系统新增客户反馈功能
用户端
提交反馈内容
表达使用意见
管理员端
查看反馈列表
了解已提交意见
明确排除范围
不含处理状态
不含通知
不含统计报表
不含复杂权限
范围固定，比较的才是开发方式

## Slide 5
开场 / 比较坐标
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
05 / 39
我们如何比较三种模式
七个问题贯穿完整课程
01
需求
表达
02
工作
组织
03
参与
角色
04
交付
产物
05
质量
验证
06
发布
责任
07
反馈
回流
不只问是否更快，还要问如何证明正确

## Slide 6
模式一 / 瀑布与 V 模型
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
06 / 39
用阶段控制复杂度
先建立基线，再逐阶段交付
需求确认
>
设计批准
>
开发实现
>
测试验收
>
发布交付
V 型验证对应关系
需求
实现
验收
价值
范围可追踪
责任易确认
限制
反馈相对晚
变更成本高

## Slide 7
模式一 / 流程全景
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
07 / 39
阶段式交付全景
案例：客户反馈功能
参与角色
工作流程
形成产物
业务负责人
>
需求分析
>
设计开发
>
测试
>
发布负责
范围确认
>
需求基线
>
设计评审
>
编码实现
>
测试验收
>
发布批准
需求规格
>
设计说明
>
测试用例
>
验收记录
>
批准记录
只实现：提交反馈 + 查看列表

## Slide 8
模式一 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
08 / 39
产物样例：需求条目与设计说明
基线先稳定，实施再展开
需求规格说明 / v1.0
RQ-FB-01
用户可提交反馈内容。
RQ-FB-02
管理员可查看反馈列表。
OUT-01
不含通知与状态处理。
设计说明节选 / v1.0
UI
反馈提交页、反馈列表页
DATA
反馈内容、提交时间
RULE
列表仅显示已提交记录
可评审的范围基线

## Slide 9
模式一 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
09 / 39
产物样例：需求如何被验证
V 模型强调测试与前序承诺对应
需求/边界
验证编号
检查结果
结论
RQ-FB-01
TC-FB-01
提交后生成反馈记录
通过
RQ-FB-02
TC-FB-02
列表可看到已提交记录
通过
OUT-01
RV-FB-01
未出现通知或状态项
通过
每项范围承诺，都能对应验证证据

## Slide 10
模式一 / 质量责任
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
10 / 39
阶段门禁由谁把关
质量不只是测试部门的工作
01
需求评审
业务负责人
确认范围
02
设计评审
技术负责人
批准方案
03
测试验收
测试负责人
提供证据
04
发布决定
发布责任人
批准上线
质量来自基线、评审与对应验证

## Slide 11
模式一 / 小结
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
11 / 39
稳定范围下的强控制方式
它解决的是责任可追踪与结果可验收
适合发挥价值时
范围相对稳定
审查要求明确
交付需要追踪
可能遇到压力时
用户反馈频繁
变更不断进入
重新确认耗时
后续模式不是丢弃基线，而是让反馈更早

## Slide 12
模式二 / 敏捷与 DevOps
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
12 / 39
让反馈更早到达
以可工作的增量验证价值
01
计划
故事
02
构建
增量
03
测试
证据
04
发布
门禁
05
反馈
回流
运行反馈回到下一轮计划
不是少做质量，而是更频繁验证

## Slide 13
模式二 / 流程全景
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
13 / 39
迭代式交付全景
案例：客户反馈功能
参与角色
工作流程
形成产物
产品负责
>
开发团队
>
测试协作
>
运维发布
>
业务评审
故事入列
>
验收澄清
>
开发测试
>
流水线
>
演示反馈
>
发布
用户故事
>
验收标准
>
任务状态
>
验证记录
>
反馈待办
本轮增量：提交反馈 + 查看列表

## Slide 14
模式二 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
14 / 39
产物样例：故事、验收标准与任务板
价值表达被拆成短周期可检查工作
用户故事与验收标准
ST-01
用户提交反馈，表达意见。
AC-01
提交后系统保存反馈。
AC-02
管理员列表可见记录。
迭代任务板 / 当前增量
TODO
提交页体验检查
DOING
列表接口实现
DONE
验收测试
每个增量都以验收条件结束

## Slide 15
模式二 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
15 / 39
产物样例：流水线证据与发布反馈
变更更频繁，证据也更及时
Pipeline Run #128
BUILD
构建通过
TEST
自动化测试 12 / 12 通过
SCOPE
范围检查通过
RELEASE
发布审批待确认
演示反馈记录
OK
反馈列表信息清晰
NEXT
统计建议进入后续讨论
BOUND
本轮不扩大范围
反馈可接收，不自动扩大本轮范围

## Slide 16
模式二 / 质量责任
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
16 / 39
高频交付仍需门禁
自动验证提供证据，责任人决定发布
01
验收标准
产品负责
确认价值
02
开发测试
团队持续
保障质量
03
流水线
自动验证
输出证据
04
发布授权
责任人
决定上线
05
反馈排序
产品负责
决定后续
频繁发布，不等于自动发布

## Slide 17
模式二 / 小结
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
17 / 39
缩短假设到反馈的距离
更早看见价值，也更早看见问题
获得的能力
更早验证价值
更快吸收变化
运行反馈回流
需要的纪律
持续整理待办
自动验证可信
发布权限清晰
加速必须建立在持续验证之上

## Slide 18
模式三 / AI Agent 协作
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
18 / 39
Agent 进入真实工作上下文
当前可管理、可落地的协作定义
Agent 可执行
读取授权上下文
完成明确任务
修改产物并验证
人必须负责
设定目标边界
审查验证证据
批准并承担结果
可委派执行，不让渡责任

## Slide 19
模式三 / 流程全景
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
19 / 39
Agent 协作全景
案例：客户反馈功能
参与角色
工作流程
形成产物
业务决策者
>
技术责任人
>
AI Agent
>
审查发布
确认边界
>
提供上下文
>
形成任务
>
执行修改
>
工具验证
>
人工审批
范围约束
>
确认规格
>
任务清单
>
修改摘要
>
验证结果
>
批准记录
越界扩展必须被拦截

## Slide 20
模式三 / 规格驱动
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
20 / 39
Agent 越能执行，规格越需显性
速度会放大输入质量
输入模糊的风险
模糊目标 -> 快速偏航
隐含范围 -> 越界实现
无验收 -> 完成错觉
可审查的控制
确认规格
列明排除约束
拆解任务与验证
让意图成为可审查输入

## Slide 21
模式三 / Spec-Driven Development
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
21 / 39
从聊天意图到可执行规格
基于公开实践观察到的共同趋势
共同趋势
意图显性化
>
约束可检查
>
任务可追踪
>
验证有证据
事实边界
不同框架路径不同
不是统一行业标准
不必然替代传统文档
规格更显性，执行更可控
来源：Spec Kit、OpenSpec、Superpowers 官方公开资料，访问于 2026-05-27

## Slide 22
模式三 / 规格驱动
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
22 / 39
客户反馈功能：从目标到证据
以确认范围为起点，以审批记录为终点
01
目标
收集意见
02
范围
提交 / 列表
03
约束
不含扩展
04
任务
实现并验证
05
证据
测试与审查
人确认规格
Agent 执行区域
人批准结果
边界清楚，Agent 才能稳定加速

## Slide 23
模式三 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
23 / 39
产物样例：先约束，再委派
Agent 开始执行前的工作包
context-and-spec.md / 已确认
目标
收集用户反馈供管理员查看。
范围
提交反馈；查看列表。
禁止
通知、状态、统计不在本次范围。
tasks.md / 已授权
TASK-01
实现反馈提交能力。
TASK-02
实现管理员列表。
VERIFY
验证功能及无越界项。
规格已由负责人确认

## Slide 24
模式三 / 拟真产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
24 / 39
产物样例：执行不能止于“完成”
结果需包含修改、验证与审批记录
change-summary.md
新增
反馈提交表单与保存逻辑
新增
管理员反馈列表
未新增
通知、状态、统计
verification-and-approval.md
功能
提交成功；列表可见
范围
未发现越界项
批准
负责人同意本次交付
工具输出证据，人工确认交付

## Slide 25
模式三 / 公开实践
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
25 / 39
Spec Kit：结构化规格到实现
官方公开资料中的 Spec-Driven Development 实例
公开工作流示意
constitution
>
specify
>
plan
>
tasks
>
implement
课程解读
以规格组织意图
逐步细化任务
实现前形成结构
实例说明，不代表统一标准
来源：https://github.com/github/spec-kit | 访问于 2026-05-27

## Slide 26
模式三 / 公开实践
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
26 / 39
OpenSpec：为变化增加规格层
轻量、迭代并面向既有系统的变更组织
公开工作流示意
proposal
>
specs
>
design
>
tasks
课程解读
按变更保留产物
编码前对齐范围
适应迭代演进
实例说明，不代表统一标准
来源：https://github.com/Fission-AI/OpenSpec | 访问于 2026-05-27

## Slide 27
模式三 / 公开实践
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
27 / 39
Superpowers：用过程纪律约束执行
设计确认、计划、测试与评审构成控制链
公开工作流示意
澄清/设计
>
计划
>
执行
>
测试
>
评审
>
完成
课程解读
先确认设计
强调测试证据
用评审收束结果
实例说明，不代表统一标准
来源：https://github.com/obra/superpowers | 访问于 2026-05-27

## Slide 28
模式三 / 质量责任
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
28 / 39
Agent 需要更清晰的控制链
执行可以加速，批准不能空缺
01
规格确认
人确认
目标范围
02
任务授权
人限定
可执行项
03
执行修改
Agent
边界内处理
04
工具验证
形成
可核结果
05
变更审查
人核查
范围质量
06
交付批准
人承担
最终决定
任务可委派，责任必须归属

## Slide 29
模式三 / 失败与纠偏
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
29 / 39
纠偏案例：Agent 擅自加入通知能力
完整展示错误、发现、修正、复验与批准
已确认范围
提交反馈 + 查看列表
错误输出
新增通知配置
01
发现
识别越界
02
约束
重申范围
03
修正
删除通知
04
复验
范围通过
05
批准
同意交付
错误可被发现、修正并重新验证

## Slide 30
横向比较 / 路径
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
30 / 39
同一案例，三种组织路径
目标相同，反馈颗粒度不同
瀑布 / V
基线
>
设计
>
实现
>
测试
>
发布
敏捷 / DevOps
故事
>
增量
>
流水线
>
反馈
>
发布
AI Agent
规格/约束
>
委派执行
>
工具验证
>
人审
>
批准
比较的是控制结构，不是简单排名

## Slide 31
横向比较 / 角色
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
31 / 39
执行方式变化，责任仍需归属
谁做什么，谁负责什么
判断问题
瀑布 / V
敏捷 / DevOps
AI Agent
范围决定
业务负责人
产品负责人
人确认范围
任务执行
环节分工
团队协作
人与 Agent
验证证据
测试记录
流水线与团队
工具结果与人审
发布批准
责任人
责任人
责任人
Agent 改变执行分配，不接管最终责任

## Slide 32
横向比较 / 产物
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
32 / 39
交付产物如何演进
文档形态变化，可追踪要求仍在
瀑布 / V
需求规格
设计说明
测试追踪
验收记录
敏捷 / DevOps
用户故事
验收标准
流水线证据
反馈待办
AI Agent
确认规格
上下文约束
修改与验证
人工批准
共同基座：可审查、可验证、可承担责任的交付证据

## Slide 33
横向比较 / 质量责任
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
33 / 39
三种模式都必须回答质量问题
门禁位置改变，责任没有消失
必须回答的问题
瀑布 / V
敏捷 / DevOps
AI Agent
范围如何确认
需求评审
验收澄清
规格批准
结果如何验证
对应测试
持续流水线
工具验证+人审
发布谁批准
发布责任人
授权责任人
人工审批者
反馈如何回流
变更管理
待办排序
新规格/任务
验证频率提高
低频阶段门禁
高频执行反馈

## Slide 34
横向比较 / 适用条件
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
34 / 39
不是三选一，而是组合能力
选择协作方式，要看任务与控制能力
条件 01
范围稳定、审查严格
强化基线与评审
条件 02
需要快速验证价值
强化迭代与反馈
条件 03
上下文清晰、验证可执行
可引入 Agent 协作
真实团队通常组合这些能力，形成可靠交付

## Slide 35
管理收束 / 价值与风险
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
35 / 39
更短反馈距离，也可能更快放大错误
提效能力必须配合控制能力
潜在价值
快速阅读上下文
缩短修改循环
及时形成证据
必须防范
误解快速实现
越界扩大范围
无验证却完成
真正要判断的是：团队能否控制加速

## Slide 36
管理收束 / 检查清单
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
36 / 39
引入 Agent 前，先检查任务条件
任何关键条件不清，先完善治理输入
?
目标能否明确表述？
是 / 否 / 待完善
?
范围能否写成约束？
是 / 否 / 待完善
?
上下文是否可提供？
是 / 否 / 待完善
?
任务能否分段验收？
是 / 否 / 待完善
?
敏感权限是否可隔离？
是 / 否 / 待完善

## Slide 37
管理收束 / 检查清单
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
37 / 39
引入 Agent 后，谁来确认结果
没有责任归属，就没有可靠委派
规格批准
谁确认目标与范围？
责任人 / 机制：____________
证据复核
谁核对验证结果？
责任人 / 机制：____________
越界拦截
谁处理范围偏差？
责任人 / 机制：____________
发布决定
谁承担交付责任？
责任人 / 机制：____________
记录留存
谁保存过程证据？
责任人 / 机制：____________

## Slide 38
管理收束 / 课程总结
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
38 / 39
从阶段控制，到持续反馈，
再到受控执行
瀑布 / V
建立基线与追踪
敏捷 / DevOps
缩短价值反馈
AI Agent
提高受控执行密度
Agent 加速软件工作，人定义方向并对结果负责

## Slide 39
参考资料 / 事实来源
传统软件开发模式与 AI Agent 时代的软件开发模式
39 / 39
参考资料
公开实践仅用于说明取向，不构成选型推荐
Spec Kit
规格驱动开发工具包
github.com/github/spec-kit
OpenSpec
轻量规格与变更组织
github.com/Fission-AI/OpenSpec
Superpowers
Agent 开发过程方法
github.com/obra/superpowers
资料依据其官方公开仓库整理，访问日期：2026-05-27
谢谢